自查自验情况表

**自查自验组织单位：**耿马傣族佤族自治县人民政府  **验收日期：**2024年12月13日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **环境问题** | 个别自然保护地监管不到位。南汀河风景名胜区内的倪明虎石场、金泰采石场长期从事非法采石、开矿活动，对资源环境造成破坏，同时废矿物油去向不明，存在污染环境风险隐患。 | **问题类型** | 立行立改类 □ |
| 定期整改类 ☑ |
| **整改目标** | 取缔倪明虎石场、金泰采石场。进一步维护全县矿业秩序，做到矿产资源合理开发和有效保护统筹推进，坚决打击非法盗采矿产违法犯罪行为，全力保护国家矿产资源和生态环境不受侵害。 | **整改目标****完成情况** | 已完成 |
| **整改方案****编制情况** | 是☑ 否□ | **编制单位** | 中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室耿马傣族佤族自治县人民政府办公室 | **组织****审核单位** | 中共耿马傣族佤族自治县委员会耿马傣族佤族自治县人民政府 |
| **整改措施** |
| 措施1：依法取缔倪明虎石场、金泰采石场，督促限期完成生态修复治理。 | **责任单位** | 县自然资源局 | **整改时限** | 2024年9月底 | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施2：对倪明虎石场、金泰采石场违法开采行为进行查处，组织开展生态赔偿，修复受损环境。 | **责任单位** | 县自然资源局、林业和草原局 | **整改时限** | 2024年9月底 | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施3：对废矿物油去向进行调查 | **责任单位** | 临沧市生态环境局耿马分局、孟定镇人民政府 | **整改时限** | 2024年9月底 | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| **环境违法****行为查处** | 是☑ 否□ | **责任单位** | 县自然资源局 | **办理情况** | 县自然资源局于2023年9月7日对孟定下城倪明虎石场非法开采一案立案查处，2023年10月12日向下发《行政处罚决定书》，责令停止违法开采，没收违法所得并处罚款共计59108.28元；2023年10月30日履行处罚事项，予以结案。县自然资源局于2023年12月18日对临沧朋瑞外贸有限公司（孟定金泰石场）涉嫌无证开采一案立案查处，2024年1月17日向下发《行政处罚决定书》，责令停止违法开采，没收违法所得并处罚款共计63714.11元，现已履行处罚事项，予以结案。 |
| **责任追究** | 是□ 否☑  | **责任单位** |  | **办理情况** |  |
| **信息公开** | 是☑ 否□  | **信息公开链接** | 网址：http://www.yngm.gov.cn |
| **群众满意****度调查** | 是☑ 否□  | **责任单位** | 县自然资源局 | **调查情况** | 已发放并收回满意度调查问卷5份，调查结果满意 |
| **自查自验结论及签字** | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，建议申请市级部门验收。 |