自查自验情况表

**自查自验组织单位：**耿马傣族佤族自治县人民政府  **验收日期：**2024年12月13日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **环境问题** | 个别自然保护地监管不到位。南汀河风景名胜区内的倪明虎石场、金泰采石场长期从事非法采石、开矿活动，对资源环境造成破坏，同时废矿物油去向不明，存在污染环境风险隐患。 | | | | | | | **问题类型** | | | | 立行立改类 □ | | |
| 定期整改类 ☑ | | |
| **整改目标** | 取缔倪明虎石场、金泰采石场。进一步维护全县矿业秩序，做到矿产资源合理开发和有效保护统筹推进，坚决打击非法盗采矿产违法犯罪行为，全力保护国家矿产资源和生态环境不受侵害。 | | | | | | | **整改目标**  **完成情况** | | | | 已完成 | | |
| **整改方案**  **编制情况** | 是☑ 否□ | **编制单位** | | 中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室  耿马傣族佤族自治县人民政府办公室 | | | | **组织**  **审核单位** | | | | 中共耿马傣族佤族自治县委员会  耿马傣族佤族自治县人民政府 | | |
| **整改措施** | | | | | | | | | | | | | | |
| 措施1：依法取缔倪明虎石场、金泰采石场，督促限期完成生态修复治理。 | | | | | **责任单位** | 县自然资源局 | | | **整改时限** | | 2024年9月底 | | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施2：对倪明虎石场、金泰采石场违法开采行为进行查处，组织开展生态赔偿，修复受损环境。 | | | | | **责任单位** | 县自然资源局、林业和草原局 | | | **整改时限** | | 2024年9月底 | | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施3：对废矿物油去向进行调查 | | | | | **责任单位** | 临沧市生态环境局耿马分局、孟定镇人民政府 | | | **整改时限** | | 2024年9月底 | | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| **环境违法**  **行为查处** | 是☑ 否□ | **责任单位** | 县自然资源局 | | | | **办理情况** | | | 县自然资源局于2023年9月7日对孟定下城倪明虎石场非法开采一案立案查处，2023年10月12日向下发《行政处罚决定书》，责令停止违法开采，没收违法所得并处罚款共计59108.28元；2023年10月30日履行处罚事项，予以结案。县自然资源局于2023年12月18日对临沧朋瑞外贸有限公司（孟定金泰石场）涉嫌无证开采一案立案查处，2024年1月17日向下发《行政处罚决定书》，责令停止违法开采，没收违法所得并处罚款共计63714.11元，现已履行处罚事项，予以结案。 | | | | |
| **责任追究** | 是□ 否☑ | **责任单位** |  | | | | **办理情况** | | |  | | | | |
| **信息公开** | 是☑ 否□ | **信息公开链接** | | | 网址：http://www.yngm.gov.cn | | | | | | | | | |
| **群众满意**  **度调查** | 是☑ 否□ | **责任单位** | | | 县自然资源局 | | **调查情况** | | | 已发放并收回满意度调查问卷5份，调查结果满意 | | | | |
| **自查自验结论及签字** | | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，建议申请市级部门验收。 | | | | | | | | | | | | |