自查自验情况表

**自查自验组织单位：**耿马傣族佤族自治县人民政府  **验收日期：**2024年12月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **环境问题** | 2023年国家长江经济带生态环境警示片违法采石问题 | | | | | | | **问题类型** | | | | 立行立改类 □ | | |
| 定期整改类 ☑ | | |
| **整改目标** | 取缔南翁石场、倪明虎采石场；对鑫达、金华 2 家企业开采行为进行调查处置，依法规范矿产资源开采行为。 | | | | | | | **整改目标**  **完成情况** | | | | 已完成 | | |
| **整改方案**  **编制情况** | 是☑ 否□ | **编制单位** | | 中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室  耿马傣族佤族自治县人民政府办公室 | | | | **组织**  **审核单位** | | | | 中共耿马傣族佤族自治县委员会  耿马傣族佤族自治县人民政府 | | |
| **整改措施** | | | | | | | | | | | | | | |
| 措施1：立即依法查处南翁石场、倪明虎石场非法采石行为。 | | | | | **责任单位** | 县自然资源局 | | | **整改时限** | | 2024年9月底 | | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施2：依法开展生态环境损害赔偿案件办理，落实企业生态修复主体责任，完成生态修复治理。 | | | | | **责任单位** | 县自然资源局、市生态环境局耿马分局 | | | **整改时限** | | 2024年9月底 | | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施3：按照经批准的安全设施设计对鑫达采石场、金华采石场建设、生产情况进行核实，不符合安全设施设计要求的，按职能依 法依规查处。 | | | | | **责任单位** | 县应急管理局 | | | **整改时限** | | 2024年9月底 | | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施3：督促指导企业严格执行矿山地质环境保护与土地复垦方案，建立矿山地质环境治理恢复基金，足额预存土地复垦费用。 | | | | | **责任单位** | 县自然资源局 | | | **整改时限** | | 2024年9月底 | | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| **环境违法**  **行为查处** | 是☑ 否□ | **责任单位** | 县自然资源局 | | | | **办理情况** | | | 南翁石场在未经有权机关批准、未办理采矿许可证情况下，于2019年3月非法采石，县自然资源局于5月21日作出行政处罚决定，要求立即停止违法采石行为，没收违法所得20500元，并处10%罚款2050元，合计22550元并于2021年6月2日结案。  倪明虎石场自2018年以来非法采石，县自然资源局2023年于10月12日作出行政处罚决定，要求立即停止违法采石行为，没收违法所得53734.8元，并处10%罚款5373.48元，合计59108.28元并于2023年10月30日结案。 | | | | |
| **责任追究** | 是□ 否☑ | **责任单位** |  | | | | **办理情况** | | |  | | | | |
| **信息公开** | 是☑ 否□ | **信息公开链接** | | | 网址：http://www.yngm.gov.cn | | | | | | | | | |
| **群众满意**  **度调查** | 是☑ 否□ | **责任单位** | | | 县自然资源局 | | **调查情况** | | | 已发放并收回满意度调查问卷5份，调查结果满意 | | | | |
| **自查自验结论及签字** | | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，建议申请市级部门验收。 | | | | | | | | | | | | |